|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analista**  **Perez Bravo Dulce María** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Analista | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Historias de usuario | ANL | 28/09/2023 | V1 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V1 | 11:00 pm | 9:45 pm | Se crearon 7 historias de usuario para el sitio. |
| Historias de usuario | ANL | 29/09/2023 | V2 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V2 | 11:00 pm | 9:48 pm | Realizo cambios en la historia uno y cuatro.  Cambios en los nombres, el rol y la fecha. |
| Historias de usuario | ANL | 30/09/2023 | V3 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V3 | 11:00 pm | 10:20 pm | Se creo la historia 7, La redacción se ha optimizado para facilitar una comprensión más ágil por parte del usuario. |
| Historias de usuario | ANL | 01/10/2023 | V4 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V4 | 11:00 pm | 10:30 pm | Se cambió la historia uno y dos el (nombre de la historia) y darle un orden a las historias. |
| Historias de usuario | ANL | 02/10/2023 | V5 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V5 | 11:00 pm | 10:15 pm | Se creo la Historia cuatro  Se realizo el formato a las historias. |
| Historias de usuario | ANL | 02/10/2023 | V6 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V6 | 11:00 pm | 10:00 pm | Se realizo el formato a las historias. |
| Historias de usuario | ANL | 02/10/2023 | V7 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V7 | 11:00 pm | 9:30 pm | Se modificaron las historias y se reducieron a 5. |
| Historias de usuario | ANL | 03/10/2023 | V8 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V8 | 11:00 pm | 10:45 pm | Se clasifican las historias por roles:  Doctor  Usuario  Administrador. |
| Historias de usuario | ANL | 04/10/2023 | V9 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V9 | 11:00 pm | 9:25 pm | Se agregan nuevas historias del administrador. |
| Historias de usuario | ANL | 04/10/2023 | V10\_Final | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V10\_final | 10:00 pm | 9:30 pm | Se agrega una historia más y queda como finalizada. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V1 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:45 pm | Se comenzó a priorizar historias por productos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V2 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:28 pm | Describio productos de doctor. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V3 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V3 | 11:00 pm | 10:30 pm | Clasificacion por rol y describir requerimientos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V4 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V4 | 10:00 pm | 9:45 pm | Comprobar orden de productos e implementar conexion a base de datos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V5 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V | 11:00 pm | 10:30 pm | Implementacion de integraciones. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V6 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V7 | 11:00 pm | 10:30 pm | Reacomodacion de productos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V7 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V7 | 11:00 pm | 10:30 pm | Revición y darle formato. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 05/12/2023 | V8 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU\_ANL-05-11-2023-V8 | 10:00 pm | 8:50 pm | Los cambios que se hicieron, fue la numeración de historias entre administrador y doctor |
| Lista De Requerimientos | ANL | 28/092023 | V1 | ListaDeRequerimientos-ANL-28-09-2023-V1 | 10:00 pm | 9:30 pm | lista de lo que el cliente solicita |
| Fases de procesos Scrum | ANL | 23/10/2023 | V1 | Fases\_procesos \_Scrum\_ANL-23-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:05 pm | Procesos Scrum, todo el proceso que se hace a lo largo del proyecto, junto con el sprint team. |
| Diagrama de procesos | ANL | 23/10/202 | V1 | Diagrama\_procesos\_ANL-23-10-2023-V1 | 12:00 | 11:08 | Es el flujo de como funciona ese proceso |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Owner**  **Dominguez Hernández Luis Angel** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Product Owner | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Contrato | PO | 22/09/2023 | V1 | Contrato-PO-22-09-2023-V1 | 12:00 pm | 11:30 pm | Cláusulas para cumplir acuerdos de un proyecto. |
| Contrato | PO | 22/09/2023 | V2 | Contrato-PO-22-09-2023-V2 | 12:00 pm | 11:45 pm | Ajustes de cláusulas y ortografía. |
| Contrato | PO | 22/09/2023 | V3\_Final | Contrato-PO-22-09-2023-V3-FInal | 12:00 pm | 11:55 pm | Revisión de ortografia y contrato concluido. |
| Contrato | PO | 05/11/2023 | V4 | Contrato-PO-22-09-2023-V4 | 9:00 pm | 7:53 pm | Correcciones de ortografia, acuerdos y precio. |
| Cotizacion | PO | 27/09/2023 | V1 | Cotizacion-PO-27-09-2023-V1 | 11:00 pm | 10:30 pm | Aproximado de los costos del sitio web |
| Cotizacion | PO | 27/09/2023 | V2 | Cotizacion-PO-27-09-2023-V2 | 11:00 pm | 10:45 pm | Cambios y ajustes de los precios. |
| Cotizacion | PO | 05/11/2023 | V3 | Cotizacion-PO-05-11-2023-V3 | 9:00 pm | 7:56 pm | Cambio de horas y precios |
| Bitacora | PO | 12/10/2023 | V1 | Bitacora-PO-12-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:37 pm | Reuniones en horarios de clases. |
| Bitacora | PO | 19/10/2023 | V2 | Bitacora-PO-19-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:39 pm | Agregado de fechas de reuniones con el cliente, fuera del horario de trebajo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diseñador**  **Isamel Valencia Vixtha** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Diseñador | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 05/10/2023 | V1 | Mapadenavegación-DÑDOR-05-10-2023-V1 | 11:00 pm | 10:47 pm | Se creo la estructura del sitio web, lleva un inicio, página de registro, página de inicio de sesión, página principal del administrador, Página de Doctor y Página de los Adultos Mayores |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 05/10/2023 | V2 | Mapadenavegación-DÑDOR-10-10-2023-V2 | 11:00 pm | 10:50 pm | Se añadio los talleres, (papel nono, danza y cocina) asi com en administrador se agrego los servicios de talleres. |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 19/10/2023 | V3 | Mapadenavegación-DÑDOR-19-10-2023-V3 | 11:00 pm | 10:08 pm | En administrador se agrego servicios y en el doctor se agrego 3 opciones ( fisio terapia atención médica y psicología). |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 16/10/2023 | V4 | Mapadenavegación-DÑDOR-26-10-2023-V4 | 12:00 pm | 11:33 pm | Se agreguo rombos de decisión que no representa una pantalla sino que describe a donde puedes ir dependiendo de que elijas ya que las anteriores podían confundirse con pantallas |
| Wireframes | DÑDOR | 05/10/2023 | V1 | Wireframes-DÑDOR-05-10-2023-V1 | 11:00 pm | 10:57 pm | Se agrego la pantalla principal, (Diseño del encabezado, Diseño de pie de página, Crear las secciones de contenido, Agregar texto e iconos, Conectar elementos y Revisar y ajustar) se Creo el login (Diseño de la pantalla dividida, Diseño de la sección de texto de bienvenida, Diseño del formulario de sesión, conexión de elemento y revición y ajustar) Registro (Diseño de logo, crear formulario centrado, Diseño del campo de nombre, teléfono y correo, contraseña, confirmación de contraseña, tipo de registro, dirección, nombre de la persona responsable, Diseño de bóton de “Registrarme”)  Página principal: Adultos Mayores (Diseño de logo, encabezadp de página, botón para ver perfil, cuerpo de la página, cards de los talleres)  Página principal: Doctor (Diseño de logo, encabezado, tabla, bóton de guardar) Página principal: Administrador (Diseño de logo, tabla, lista desplegable para servicios, bóton de guardar) Administrador: Sección reportes (Diseñ0 de logo y el encabezado, tabla general, 3 tablas de talleres,tabla de adultos mayores por servicio y taller) |
| Wireframes | DÑDOR | 05/10/2023 | V2 | Wireframes-DÑDOR-10-10-2023-V2 | 11:00 pm | 10:50 pm | En el login se elimino (cada campo, agregar etiquetas que indiquen "Correo electrónico" y "Contraseña". En el registro se agrego el bóton de registro, Página principal: Adultos Mayores (se agrego el bóton de cerrar sesión) Administrador: Sección reportes (se elimino las 3 tablas de talleres0 |
| Wireframes | DÑDOR | 16/10/2023 | V3 | Wireframes-DÑDOR-16-10-2023-V2 | 10:00 pm | 8:48 pm | En la Pantalla Principal se agrego (sus respectivos nombres, descripción, responsables , “talleres” igualmente con nombres, descripción y responsables.) de igual manera se Incorporo footer. Inicio de sesión, (Diseñar la pantalla dividida: se agrego la divición de rectángulo en dos secciones verticalmente. La mitad izquierda será para el texto de bienvenida, y la mitad derecha será para el formulario de inicio de sesión). Página principal: Adultos Mayores, página principal: Doctor, página principal: Administrador (Servicios), Administrador: Sección Reportes, se agrego Incorporar footer por ultimo se agregaron los administradores de talleres (Administrador: Sección Talleres (Papel nono), Administrador: Sección Talleres (Danza), Administrador: Sección Talleres (Cocina), Administrador: Sección Servicios-Talleres). |
| Wireframes | DÑDOR | 19/10/2023 | V4 | Wireframes-DÑDOR-19-10-2023-V4 | 11:00 pm | 10:10 pm | Pantalla principal se le agrego en la parte izquierda se coloca “Ingresar”, que cuenta con una lista desplegable de dos opciones: “Personal administrativo” y “Adultos mayores”. A un lado se encuentra el botón “Registrar”. |
| Wireframes | DÑDOR | 26/10/2023 | V5 | Wireframes-DÑDOR-26-10-2023-V5 | 12:00 pm | 11:37 pm | Se agrego un boton de regresar en la pantalla de iniciar sesión como personal administrativo, adulto mayor y en el registro. |
| Mockups | DÑDOR | 13/10/2023 | V1 | Mockups-DÑDOR-13-10-2023-V1 | 10:00 am | 9:35 am | Cuenta con una pantalla Principal, Inicio de sesión, Registro, Inicio de sesión: Adulto Mayor, Inicio de sesión: Doctor, Inicio de sesión: Administrador -> Servicios, Inicio de sesión: Administrador -> Reportes, Inicio de sesión: Administrador->Talleres->Papel Nono, Inicio de sesión: Administrador->Talleres-> Cocina, Inicio de sesión: Administrador ->Talleres-> Danza, Inicio de sesión: Administrador-> Servicios-Talleres, todos con colores verdes y blacos con texto en negro. |
| Mockups | DÑDOR | 16/10/2023 | V2 | Mockups-DÑDOR-16-10-2023-V2 | 10:00 pm | 8:47 pm | Se mejoraron los colores e añadieron el bóton de descarga de pdf e colocaron imagnes mas realistas. |
| Mockups | DÑDOR | 19/10/2023 | V3 | Mockups-DÑDOR-19-10-2023-V3 | 11:00 pm | 10:10 pm | Los campos de algunas tablas y se agregó un nuevo inicio de sesión del personal administrativo |
| Mockups | DÑDOR | 26/10/2023 | V4 | Mockups-DÑDOR-26-10-2023-V4 | 12:00 pm | 11:36 pm | Se agrego un boton de regresar en la pantalla de iniciar sesión como personal administrativo, adulto mayor y en el registro. |
| Mockups | DÑDOR | 05/11/2023 | V5 | Mockups-DÑDOR-05-11-2023-V5 | 9:00 pm | 8:25 pm | Corrección de faltas de ortografía |
| Frontend | DÑDOR | 26/10.2023 | V1 | Frontend-DÑDOR-26-10-2023-V1 | 8:00 am | 12:00 | Este documento describe componentes HTML esenciales diseñados para una aplicación web basada en el framework Laravel y utilizando Jetstream. Los componentes son esenciales para brindar una experiencia de usuario eficiente y amigable en la aplicación web basada en Laravel y Jetstream usando Tailwind como framework de diseño para obtener vistas acorde a los requerimientos del proyecto. |
| Frontend | DÑDOR | 04/11.2023 | V1 | Frontend-DÑDOR-04-11-2023-V2 | 9:00 pm | 8:10 pm | Agregación de pantallas (inicio de sesión: Adulto mayor  Inicio de sesión: Atención médica  Inicio de sesión: Fisioterapia  Inicio de sesión: Psicología  Inicio de sesión: Administrador -> Servicios) y cambios de imágenes. |
| Diagrama de procesos | DÑDOR | 05/11/2023 | V1 | Diagramadeprocesos-DÑDOR-05-11-2023-V1 | 9:00 pm | 8:20 pm | Es el flujo de como funciona ese proceso |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scrum Master**  **Hernández Acosta Ibeth** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Scrum Master | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Sprint backlog | SM | 27/09/2023 | V1 | Sprintbacklog-SM-27-09-2023-V1 | 10:00 pm | 9:45 pm | En este documento se registraron por medio de tres fases las tareas asignadas, aquellas que están por iniciar, en proceso, culminadas o en espera. Contando con información clave, como; fechas de inicio y finalización, duración en horas, responsables, estado y nivel de prioridad, para tener un mejor control del proceso. |
| Sprint backlog | SM | 12/10/2023 | V2 | Sprintbacklog-SM-12-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:50 pm | En el siguiente documento se muestra el registro de más tareas agregadas clasificadas por medio de tres fases las tareas asignadas, aquellas que están en proceso, terminadas o en espera. Disponiendo de información, como; fechas de inicio y finalización, duración en horas, responsables, estado y nivel de prioridad, para tener un mejor control del proceso. |
| Sprint backlog | SM | 27/10/2023 | V3 | Sprintbacklog-SM-27-10-2023-V3 | 10:00 pm | 9:50 pm | Las tareas de mockups y guias de estilos se marco como terminado y dio proceso a casos de prueba, Codificar inicio de sesión se termino, se agrego nueva tarea Comenzar a realizar pruebas a productos y se termino la tarea de Codificar la sección de talleres. |
| Sprint backlog | SM | 27/10/2023 | V4 | Sprintbacklog-SM-27-10-2023-V4 | 10:00 pm | 8:00pm | Se terminaron la siguiente tarea (Realizar prueba de  PRD-SCR-001  PRD-PRO-001)  Se agregaron las siguientes tareas Mapa de navegación, Diagrama de procesos y Flujo de diagrama de Procesos. |
| Sprint backlog | SM | 05/11/2023 | V5 | Sprintbacklog-SM-05-11-2023-V5 | 10:00 pm | 9:32pm | Se clasifico los roles por colores, Se terminaron las siguientes tareas (Realizar sprint board, Realizar prueba de interfaz y funcionalidad de registro, Codificar interfaz y funcionalidad de inicio de sesión para doctores, Realizar prueba de interfaz y funcionalidad de inicio de sesión para doctores, Codificar seccion de usuarios registrados a los servicios, Realizar prueba de seccion de usuarios registrados a los servicios.) |
| Sprint backlog | SM | 06/11/2023 | V6 | Sprintbacklog-SM-06-11-2023-V6 | 8:00 pm | 7:34pm | En la tarea de Entrega de Sprint estaba en proceso y se modifico al terminado |
| Dailys | SM | 06/11/2023 | V1 | Dailys-SM-05-11-2023-V1 | 8:00 pm | 7:36pm | En este documento se guarda ciertas tareas que hacen os integrantes del equipo, (se hacen reuniones, como encargado el Scrum Master pregunta que hicieron un dia antes, que hara el dia y algun problema que tenga al no hacer la tarea). |
| Sprint board | SM | 06/11/2023 | V1 | Sprintboard-SM-05-11-2023-V1 | 8:00 pm | 7:32pm | Son tareas que de dejaron desde el inicio del trabajo, donde tiene un inicio, (es aquella tarea que esta en proceso de desarrollarse), un desarrollo (es cuando la tarea ya se permitio hacerla y se desarrolla) y un final (es cuando la tarea se finalizo por completo). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentador**  **García Simón Fabián** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Documentador | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Diccionario | DOC | 05/10/2023 | V1 | Diccionario-DOC-05-10-2023-V1 | 10:00 am | 8:20 am | Se realizo una tabla por separado de integrantes del equipo en donde tiene nombre de tarea, Rol, versión, nombre de documento. |
| Diccionario | DOC | 06/10/2023 | V2 | Diccionario-DOC-05-10-2023-V2 | 10:00 am | 8:40 am | Se agrego hora de entrega asignada y hora de entrega. |
| Diccionario | DOC | 17/10/2023 | V3 | Diccionario-DOC-17-10-2023-V3 | 11:00 pm | 9:30 pm | Se agrego cambios de versionamientos. |
| Diccionario | DOC | 27/10/2023 | V4 | Diccionario-DOC-27-10-2023-V4 | 10:00 am | 9:00 am | Se puso todo los cambios de cada versión por roles. |
| Diccionario | DOC | 05/11/2023 | V5 | Diccionario-DOC-05-11-2023-V5 | 11:00 pm | 10:40 pm | Se agregaron nuevos documentos donde se mencionaron los cambios del versionamiento. |
| Diccionario | DOC | 06/11/2023 | V6 | Diccionario-DOC-06-11-2023-V6 | 9:00 pm | 8:04 pm | Se modifico fechas y se agregaron nuevas versiones. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Desarrollador**  **Yahir Guzman Gutierrez** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Desarrollador | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Entorno de  desarrollo | DV | 12/10/2023 | V1 | Entornodedesarrollo-DV-12-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:50 pm | Se selecciono la base de datos (Mysql) y elección de framework (laravel). |
| Sitio web Centro  Gerontologico | DV | 12/10/2023 | V1 | SitiowebCentroGerontologico-DV-12-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:07 pm | Pantalla principal mostrando  Misión  Visón  Ubicación  Los 3 servicios: atención médica, fisioterapia y psicología  Los 3 talleres: cocina, papel nono y danza  Formulario de registro de los datos del adulto mayor así como la implementación del login del personal administrativo |
| Sitio web Centro  Gerontologico | DV | 05/11/2023 | V2 | SitiowebCentroGerontologico-DV-05-11-2023-V2 | 9:00 pm | 8:20 pm | Interfaz creada del Adulto mayor mostrando los datos del mismo para poderlo actualizarlo.  Interfaz creada del los 3 Doctores mostrando una tabla por cada servicio en donde se puede registrar la fecha y hora cuando toman el servicio.  Interfaz creada del Administrador donde muestra una tabla para registrar a un servicio a los adultos mayores.  Corrección de colores en todas las interfaces. |
| Documentación del código | DV | 05/11/2023 | V1 | Documentacióndelcódigo-DV-05-11-2023-V1. | 9:00 pm | 8:20 pm | Documento donde esta la Codificación de la interfaz de registro de usuarios, Codificación para el inicio de sesión del Personal Administrativo, Codificación para el inicio de sesión de los Adultos mayores, Codificar sección de talleres, Codificar sección de servicios, Codificación de la interfaz para doctores, Doctor a cargo de Fisioterapia, Doctor a cargo de Psicología |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tester Alfredo**  **Daniel Ramos Espino** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Tester | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Plan de pruebas | TT | 12/10/2023 | V1 | Plandepruebas-TT-12-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:09 pm | Registró de datos en el sistema web del centro gerontológico |
| Plan de pruebas | TT | 16/10/2023 | V2 | Plandepruebas-TT-12-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:47 pm | Registro de la verificación en el buen funcionamiento de los botones y accesibilidad correspondiente |
| Plan de pruebas | TT | 19/10/2023 | V3 | Plandepruebas-TT-19-10-2023-V3 | 10:00 pm | 9:42 pm | Verificación en la accesibilidad al iniciar sesión y funcionamiento de los botones |
| Plan de pruebas | TT | 26/10/2023 | V4 | Plandepruebas-TT-26-10-2023-V4 | 12:00 pm | 11:19 pm | Se agrego la prueba de funcionalidad de la HU3 |
| Plan de pruebas | TT | 29/10/2023 | V5 | Plandepruebas-TT-29-10-2023-V5 | 10:00 pm | 10:20 am | Se agrego la prueba HU3 fue exitosa al pasar las pruebas, se agregaron al igual las pruebas de la HU4 y la HU7 |
| Plan de pruebas | TT | 31/10/2023 | V6 | Plandepruebas-TT-31-10-2023-V6 | 10:00 pm | 10:20 am |  |
| Plan de pruebas | TT | 05/11/2023 | V7 | Plandepruebas-TT-05-11-2023-V7 | 10:00 pm | 9:13 pm | Se agrego la prueba de la historia numero HU8 |
| Bitacora de pruebas | TT | 16/10/2023 | V1 | Bitacoradepruebas-TT-16-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:47 pm | Se constató que los botones daban acceso a la página correspondiente. |
| Bitacora de pruebas | TT | 19/10/2023 | V2 | Bitacoradepruebas-TT-19-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:30 pm | Registro del buen funcionamiento en los botones de la página y tecleó de usuario. |
| Bitacora de pruebas | TT | 26/10/2023 | V3 | Bitacoradepruebas-TT-26-10-2023-V3 | 12:00 pm | 11:18 pm | Se agrego la siguiente prueba que fue la de la HU3 la cual se especifica que la prueba fue finalizada |
| Bitacora de pruebas | TT | 29/10/2023 | V4 | Bitacoradepruebas-TT-29-10-2023-V4 | 10:00 pm | 9:30 pm | Se agrego que la HU3 fue aprobada y la HU4 Y HU7 fueron rechazadas. |
| Bitacora de pruebas | TT | 31/10/2023 | V5 | Bitacoradepruebas-TT-31-10-2023-V5 | 10:00 pm | 10:10 am | Se realizo la segunda prueba de la HU4 Y HU7 las cuales fuel exitosas. |
| Bitacora de pruebas | TT | 05/11/2023 | V6 | Bitacoradepruebas-TT-05-11-2023-V5 | 10:00 pm | 9:16 pm | Se explica que fue exitosa la prueba sobre la HU8 |
| Casos de pruebas | TT | 16/10/2023 | V1 | Casosdepruebas-TT-16-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:47 pm | Se verificó que al dar clic en los botones accedía al contenido seleccionado |
| Casos de pruebas | TT | 19/10/2023 | V2 | Casosdepruebas-TT-19-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:37 pm | Se comprobó que al dar clic en los botones te conduce al contenido elegido y al ingresar el número de usuario accede exitosamente |
| Casos de pruebas | TT | 26/10/2023 | V3 | Casosdepruebas-TT-26-10-2023-V3 | 12:00 pm | 11:21 pm | Se agrega el caso de prueba numero 3 donde se explico sobre la HU3 donde explica los resultados esperados al igual si la prueba fue exitosa |
| Casos de pruebas | TT | 29/10/2023 | V4 | Casosdepruebas-TT-29-10-2023-V4 | 10:00 pm | 9:30 pm | La prueba de la HU3 quedo aprobada, las pruebas de la HU4 y la HU7 fueron rechazadas por las advertencias que estaban en ingles |
| Casos de pruebas | TT | 31/10/2023 | V5 | Casosdepruebas-TT-31-10-2023-V5 | 10:00 pm | 10:00 am | Se realizo la segundo prueba de la HU4 Y HU7 las cuales fueron exitosas. |
| Casos de pruebas | TT | 05/11/2023 | V6 | Casosdepruebas-TT-05-11-2023-V6 | 10:00 pm | 9:20 pm | Se explica sobre la prueba de La HU8 y fue exitosa |
| Documento pruebas | TT | 31/10/2023 | V1 | Documentopruebas-TT-31-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:20 pm | El siguiente documento muestra la evidencia de las pruebas que se realizan. |
| Documento pruebas | TT | 05/11/2023 | V2 | Documentopruebas-TT-05-11-2023-V2 | 10:00 pm | 9:21 pm | Se agrego la prueba HU8 |