|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analista**  **Perez Bravo Dulce María** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Analista | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Historias de usuario | ANL | 28/09/2023 | V1 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V1 | 11:00 pm | 9:45 pm | Se crearon 7 historias de usuario para el sitio. |
| Historias de usuario | ANL | 29/09/2023 | V2 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V2 | 11:00 pm | 9:48 pm | Realizo cambios en la historia uno y cuatro.  Cambios en los nombres, el rol y la fecha. |
| Historias de usuario | ANL | 30/09/2023 | V3 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V3 | 11:00 pm | 10:20 pm | Se creo la historia 7, La redacción se ha optimizado para facilitar una comprensión más ágil por parte del usuario. |
| Historias de usuario | ANL | 01/10/2023 | V4 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V4 | 11:00 pm | 10:30 pm | Se cambió la historia uno y dos el (nombre de la historia) y darle un orden a las historias. |
| Historias de usuario | ANL | 02/10/2023 | V5 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V5 | 11:00 pm | 10:15 pm | Se creo la Historia cuatro  Se realizo el formato a las historias. |
| Historias de usuario | ANL | 02/10/2023 | V6 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V6 | 11:00 pm | 10:00 pm | Se realizo el formato a las historias. |
| Historias de usuario | ANL | 02/10/2023 | V7 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V7 | 11:00 pm | 9:30 pm | Se modificaron las historias y se reducieron a 5. |
| Historias de usuario | ANL | 03/10/2023 | V8 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V8 | 11:00 pm | 10:45 pm | Se clasifican las historias por roles:  Doctor  Usuario  Administrador. |
| Historias de usuario | ANL | 04/10/2023 | V9 | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V9 | 11:00 pm | 9:25 pm | Se agregan nuevas historias del administrador. |
| Historias de usuario | ANL | 04/10/2023 | V10\_Final | Historiadeusuario-ANL-28-09-2023-V10\_final | 10:00 pm | 9:30 pm | Se agrega una historia más y queda como finalizada. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V1 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:45 pm | Se comenzó a priorizar historias por productos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V2 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:28 pm | Describio productos de doctor. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V3 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V3 | 11:00 pm | 10:30 pm | Clasificacion por rol y describir requerimientos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V4 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V4 | 10:00 pm | 9:45 pm | Comprobar orden de productos e implementar conexion a base de datos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V5 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V | 11:00 pm | 10:30 pm | Implementacion de integraciones. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V6 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V7 | 11:00 pm | 10:30 pm | Reacomodacion de productos. |
| GESTION DOCUMENTO EPICAS Y HU | ANL | 04/10/2023 | V7 | GESTION\_DOCUMENTO\_EPICASY HU-ANL-04-10-2023-V7 | 11:00 pm | 10:30 pm | Revición y darle formato. |
| Lista De Requerimientos | ANL | 28/092023 | V1 | ListaDeRequerimientos-ANL-28-09-2023-V1 | 10:00 pm | 9:30 pm | lista de lo que el cliente solicita |
| Fases de procesos Scrum | ANL | 23/10/2023 | V1 | Fases\_procesos \_Scrum\_ANL-23-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:05 pm | Procesos Scrum, todo el proceso que se hace a lo largo del proyecto, junto con el sprint team. |
| Diagrama de procesos | ANL | 23/10/202 | V1 | Diagrama\_procesos\_ANL-23-10-2023-V1 | 12:00 | 11:08 | Es el flujo de como funciona ese proceso |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Product Owner**  **Dominguez Hernández Luis Angel** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Product Owner | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Contrato | PO | 22/09/2023 | V1 | Contrato-PO-22-09-2023-V1 | 12:00 pm | 11:30 pm | Cláusulas para cumplir acuerdos de un proyecto. |
| Contrato | PO | 22/09/2023 | V2 | Contrato-PO-22-09-2023-V2 | 12:00 pm | 11:45 pm | Ajustes de cláusulas y ortografía. |
| Contrato | PO | 22/09/2023 | V3\_Final | Contrato-PO-22-09-2023-V3-FInal | 12:00 pm | 11:55 pm | Revisión de ortografia y contrato concluido. |
| Cotizacion | PO | 27/09/2023 | V1 | Cotizacion-PO-27-09-2023-V1 | 11:00 pm | 10:30 pm | Aproximado de los costos del sitio web |
| Cotizacion | PO | 27/09/2023 | V2 | Cotizacion-PO-27-09-2023-V2 | 11:00 pm | 10:45 pm | Cambios y ajustes de los precios. |
| Bitacora | PO | 12/10/2023 | V1 | Bitacora-PO-12-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:37 pm | Reuniones en horarios de clases. |
| Bitacora | PO | 19/10/2023 | V2 | Bitacora-PO-19-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:39 pm | Agregado de fechas de reuniones con el cliente, fuera del horario de trebajo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diseñador**  **Isamel Valencia Vixtha** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Diseñador | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 05/10/2023 | V1 | Mapadenavegación-DÑDOR-05-10-2023-V1 | 11:00 pm | 10:47 pm | Se creo la estructura del sitio web, lleva un inicio, página de registro, página de inicio de sesión, página principal del administrador, Página de Doctor y Página de los Adultos Mayores |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 05/10/2023 | V2 | Mapadenavegación-DÑDOR-10-10-2023-V2 | 11:00 pm | 10:50 pm | Se añadio los talleres, (papel nono, danza y cocina) asi com en administrador se agrego los servicios de talleres. |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 19/10/2023 | V3 | Mapadenavegación-DÑDOR-19-10-2023-V3 | 11:00 pm | 10:08 pm | En administrador se agrego servicios y en el doctor se agrego 3 opciones ( fisio terapia atención médica y psicología). |
| Mapa de navegación | DÑDOR | 16/10/2023 | V4 | Mapadenavegación-DÑDOR-26-10-2023-V4 | 12:00 pm | 11:33 pm | Se agreguo rombos de decisión que no representa una pantalla sino que describe a donde puedes ir dependiendo de que elijas ya que las anteriores podían confundirse con pantallas |
| Wireframes | DÑDOR | 05/10/2023 | V1 | Wireframes-DÑDOR-05-10-2023-V1 | 11:00 pm | 10:57 pm | Se agrego la pantalla principal, (Diseño del encabezado, Diseño de pie de página, Crear las secciones de contenido, Agregar texto e iconos, Conectar elementos y Revisar y ajustar) se Creo el login (Diseño de la pantalla dividida, Diseño de la sección de texto de bienvenida, Diseño del formulario de sesión, conexión de elemento y revición y ajustar) Registro (Diseño de logo, crear formulario centrado, Diseño del campo de nombre, teléfono y correo, contraseña, confirmación de contraseña, tipo de registro, dirección, nombre de la persona responsable, Diseño de bóton de “Registrarme”)  Página principal: Adultos Mayores (Diseño de logo, encabezadp de página, botón para ver perfil, cuerpo de la página, cards de los talleres)  Página principal: Doctor (Diseño de logo, encabezado, tabla, bóton de guardar) Página principal: Administrador (Diseño de logo, tabla, lista desplegable para servicios, bóton de guardar) Administrador: Sección reportes (Diseñ0 de logo y el encabezado, tabla general, 3 tablas de talleres,tabla de adultos mayores por servicio y taller) |
| Wireframes | DÑDOR | 05/10/2023 | V2 | Wireframes-DÑDOR-10-10-2023-V2 | 11:00 pm | 10:50 pm | En el login se elimino (cada campo, agregar etiquetas que indiquen "Correo electrónico" y "Contraseña". En el registro se agrego el bóton de registro, Página principal: Adultos Mayores (se agrego el bóton de cerrar sesión) Administrador: Sección reportes (se elimino las 3 tablas de talleres0 |
| Wireframes | DÑDOR | 16/10/2023 | V3 | Wireframes-DÑDOR-16-10-2023-V2 | 10:00 pm | 8:48 pm | En la Pantalla Principal se agrego (sus respectivos nombres, descripción, responsables , “talleres” igualmente con nombres, descripción y responsables.) de igual manera se Incorporo footer. Inicio de sesión, (Diseñar la pantalla dividida: se agrego la divición de rectángulo en dos secciones verticalmente. La mitad izquierda será para el texto de bienvenida, y la mitad derecha será para el formulario de inicio de sesión). Página principal: Adultos Mayores, página principal: Doctor, página principal: Administrador (Servicios), Administrador: Sección Reportes, se agrego Incorporar footer por ultimo se agregaron los administradores de talleres (Administrador: Sección Talleres (Papel nono), Administrador: Sección Talleres (Danza), Administrador: Sección Talleres (Cocina), Administrador: Sección Servicios-Talleres). |
| Wireframes | DÑDOR | 19/10/2023 | V4 | Wireframes-DÑDOR-19-10-2023-V4 | 11:00 pm | 10:10 pm | Pantalla principal se le agrego en la parte izquierda se coloca “Ingresar”, que cuenta con una lista desplegable de dos opciones: “Personal administrativo” y “Adultos mayores”. A un lado se encuentra el botón “Registrar”. |
| Wireframes | DÑDOR | 26/10/2023 | V5 | Wireframes-DÑDOR-26-10-2023-V5 | 12:00 pm | 11:37 pm | Se agrego un boton de regresar en la pantalla de iniciar sesión como personal administrativo, adulto mayor y en el registro. |
| Mockups | DÑDOR | 13/10/2023 | V1 | Mockups-DÑDOR-13-10-2023-V1 | 10:00 am | 9:35 am | Cuenta con una pantalla Principal, Inicio de sesión, Registro, Inicio de sesión: Adulto Mayor, Inicio de sesión: Doctor, Inicio de sesión: Administrador -> Servicios, Inicio de sesión: Administrador -> Reportes, Inicio de sesión: Administrador->Talleres->Papel Nono, Inicio de sesión: Administrador->Talleres-> Cocina, Inicio de sesión: Administrador ->Talleres-> Danza, Inicio de sesión: Administrador-> Servicios-Talleres, todos con colores verdes y blacos con texto en negro. |
| Mockups | DÑDOR | 16/10/2023 | V2 | Mockups-DÑDOR-16-10-2023-V2 | 10:00 pm | 8:47 pm | Se mejoraron los colores e añadieron el bóton de descarga de pdf e colocaron imagnes mas realistas. |
| Mockups | DÑDOR | 19/10/2023 | V3 | Mockups-DÑDOR-19-10-2023-V3 | 11:00 pm | 10:10 pm | Los campos de algunas tablas y se agregó un nuevo inicio de sesión del personal administrativo |
| Mockups | DÑDOR | 26/10/2023 | V4 | Mockups-DÑDOR-26-10-2023-V4 | 12:00 pm | 11:36 pm | Se agrego un boton de regresar en la pantalla de iniciar sesión como personal administrativo, adulto mayor y en el registro. |
| Frontend | DÑDOR | 26/10.2023 | V1 | Frontend-DÑDOR-26-10-2023-V1 | 8:00 am | 12:00 | Este documento describe componentes HTML esenciales diseñados para una aplicación web basada en el framework Laravel y utilizando Jetstream. Los componentes son esenciales para brindar una experiencia de usuario eficiente y amigable en la aplicación web basada en Laravel y Jetstream usando Tailwind como framework de diseño para obtener vistas acorde a los requerimientos del proyecto. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Scrum Master**  **Hernández Acosta Ibeth** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Scrum Master | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Sprint backlog | SM | 27/09/2023 | V1 | Sprintbacklog-SM-27-09-2023-V1 | 10:00 pm | 9:45 pm | En este documento se registraron por medio de tres fases las tareas asignadas, aquellas que están por iniciar, en proceso, culminadas o en espera. Contando con información clave, como; fechas de inicio y finalización, duración en horas, responsables, estado y nivel de prioridad, para tener un mejor control del proceso. |
| Sprint backlog | SM | 12/10/2023 | V2 | Sprintbacklog-SM-12-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:50 pm | En el siguiente documento se muestra el registro de más tareas agregadas clasificadas por medio de tres fases las tareas asignadas, aquellas que están en proceso, terminadas o en espera. Disponiendo de información, como; fechas de inicio y finalización, duración en horas, responsables, estado y nivel de prioridad, para tener un mejor control del proceso. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentador**  **García Simón Fabián** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Documentador | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Diccionario | DOC | 05/10/2023 | V1 | Diccionario-DOC-05-10-2023-V1 | 10:00 am | 8:20 am | Se realizo una tabla por separado de integrantes del equipo en donde tiene nombre de tarea, Rol, versión, nombre de documento. |
| Diccionario | DOC | 06/10/2023 | V2 | Diccionario-DOC-05-10-2023-V2 | 10:00 am | 8:40 am | Se agrego hora de entrega asignada y hora de entrega. |
| Diccionario | DOC | 17/10/2023 | V3 | Diccionario-DOC-17-10-2023-V3 | 11:00 pm | 9:30 pm | Se agrego cambios de versionamientos. |
| Diccionario | DOC | 27/10/2023 | V4 | Diccionario-DOC-27-10-2023-V4 | 10:00 am | 9:00 am | Se puso todo los cambios de cada versión por roles. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Desarrollador**  **Yahir Guzman Gutierrez** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Desarrollador | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Entorno de  desarrollo | DV | 12/10/2023 | V1 | Entornodedesarrollo-DV-12-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:50 pm | Se selecciono la base de datos (Mysql) y elección de framework (laravel). |
| Sitio web Centro  Gerontologico | DV | 12/10/2023 | V1 | SitiowebCentroGerontologico-DV-12-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:07 pm | Pantalla principal mostrando  Misión  Visón  Ubicación  Los 3 servicios: atención médica, fisioterapia y psicología  Los 3 talleres: cocina, papel nono y danza  Formulario de registro de los datos del adulto mayor así como la implementación del login del personal administrativo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tester Alfredo**  **Daniel Ramos Espino** | | | | | | | |
| Nombre de tarea | Tester | Fecha de entrega | Versión | Nombre del documento | Hora de entrega asignada | Hora de entrega | Cambios de versionamiento |
| Plan de pruebas | TT | 12/10/2023 | V1 | Plandepruebas-TT-12-10-2023-V1 | 12:00 pm | 11:09 pm | Registró de datos en el sistema web del centro gerontológico |
| Plan de pruebas | TT | 16/10/2023 | V2 | Plandepruebas-TT-12-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:47 pm | Registro de la verificación en el buen funcionamiento de los botones y accesibilidad correspondiente |
| Plan de pruebas | TT | 19/10/2023 | V3 | Plandepruebas-TT-19-10-2023-V3 | 10:00 pm | 9:42 pm | Verificación en la accesibilidad al iniciar sesión y funcionamiento de los botones |
| Plan de pruebas | TT | 26/10/2023 | V4 | Plandepruebas-TT-26-10-2023-V4 | 12:00 pm | 11:19 pm | Se agrego la prueba de funcionalidad de la HU3 |
| Bitacora de pruebas | TT | 16/10/2023 | V1 | Bitacoradepruebas-TT-16-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:47 pm | Se constató que los botones daban acceso a la página correspondiente. |
| Bitacora de pruebas | TT | 19/10/2023 | V2 | Bitacoradepruebas-TT-19-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:30 pm | Registro del buen funcionamiento en los botones de la página y tecleó de usuario. |
| Bitacora de pruebas | TT | 26/10/2023 | V3 | Bitacoradepruebas-TT-26-10-2023-V3 | 12:00 pm | 11:18 pm | Se agrego la siguiente prueba que fue la de la HU3 la cual se especifica que la prueba fue finalizada |
| Casos de pruebas | TT | 16/10/2023 | V1 | Casosdepruebas-TT-16-10-2023-V1 | 10:00 pm | 9:47 pm | Se verificó que al dar clic en los botones accedía al contenido seleccionado |
| Casos de pruebas | TT | 19/10/2023 | V2 | Casosdepruebas-TT-19-10-2023-V2 | 10:00 pm | 9:37 pm | Se comprobó que al dar clic en los botones te conduce al contenido elegido y al ingresar el número de usuario accede exitosamente |
| Casos de pruebas | TT | 26/10/2023 | V3 | Casosdepruebas-TT-26-10-2023-V3 | 12:00 pm | 11:21 pm | Se agrega el caso de prueba numero 3 donde se explico sobre la HU3 donde explica los resultados esperados al igual si la prueba fue exitosa |