|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bitácora Centro Gerontológico | | |
| **Fecha** | **Objetivo de la reunión** | **Acuerdos o dudas** |
| Inicio de Proyecto  8 de septiembre. | Una página donde cuente con un logeo donde solicite datos como: nombre, teléfono y correo electrónico.  Donde se almacenará en una base de datos.  Enfocada en adultos mayores con una paleta de colores azules.  Crear un logotipo para centro gerontológico. | Elaborar un contrato donde especifique cotizaciones y acuerdos para trabajar con el cliente. |
| 13 de septiembre. | Falta de aplicación de bitácora de pruebas en el sistema, iconos sin funcionamiento.  Proyecto no aceptado. | Falta de formalidad en acuerdos a la entrega de proyecto. |
| 18 de septiembre. | Agregar una página donde permita acceder a los servicios del centro gerontológico que son: Terapia física, atención psicológica y atención médica.  Talleres. Papel nono, danza, cocina.  También se visualizará cuáles son los servicios, que hacemos, y atenciones.  Agregar en el Login los talleres que pueden tomar sea ninguno o los 3.  Agregar 2 roles médico y administrador.  Visualización de | Elaborar un contrato donde especifique cotizaciones y acuerdos para trabajar con el cliente.  Cambio de equipo de trabajo. |
| 29 de septiembre. | Revisión de cláusulas de contrato y edición de las mismas. | Enviar el contrato corregido para firmar. |
| 6 de Octubre. | Observaciones en los Mockups de iconos que no se debieron agregar. | Acuerdo de entrega de adelanto a 6 de noviembre acuerdo de avance de la página. |
| 12 de Octubre. | Revisión de los Mockups con color y agregado de detalles.  Funcionalidad aceptada.  Aclaración de dudas por parte del programador y diseñador. | Acuerdo de borrar campos innecesarios y opinión de cambio de paleta de colores. |